ANEXO II

PARTE 1

PROJETO BÁSICO (PARTE DOS PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA)

Esta parte do Projeto Básico é composto pela(o):

a) Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, BDI Obras, BDI Equipamentos e outros;

b) Memorial Descritivo da reforma;

c) Projeto Arquitetônico do Ginásio Poliesportivo;

d) Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico e Memoriais;

e) Projeto Estrutural do Abrigo do Reservatório do Ginásio Poliesportivo

f) Projeto de Cabeamento Estruturado e Videomonitoramento (CFTV) e Memorial Descritivo

Os arquivos referentes ao Projeto Básico (Anexo II) estão reunidos em pastas independentes e integram, para todos os efeitos, este Edital.

PARTE 2

ELEMENTOS DE FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

1. DO OBJETO

1.1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA  EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO                                                                                                                             DO IFES CAMPUS LINHARES, com fundamento legal no § 3º do Art. 1º da Lei nº 12.642/2011, que versa sobre o Regime Diferenciado de Contratação – RDC de acordo com as exigências e demais condições e especificações expressas neste Projeto Básico, parte que integrará o futuro Edital.

2. DA DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

2.1		A lei 12.462/2011 instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, que a época objetivava atender a situações específicas e pontuais, a exemplo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014, e de obras de alguma forma relacionadas a estes eventos. Dado, entretanto, sua eficiência e eficácia, para atender a pontos onde a lei de licitação (lei 8.666/93) não atendia, veio a se desdobrar para outras aplicações.

2.2 	A lei 13.243 de 2016, introduz ao art. 1 da lei 12.462/2011 o inciso X e o § 3º, que diz:

“Art. 1o É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:

(...)

X - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação.

(...)

§ 3o Além das hipóteses previstas no caput, o RDC também é aplicável às licitações e aos contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia.”

2.3 	Do texto do inciso X e do § 3º do art. 1 da lei 12.462/2011, temos que o INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, enquadra-se na condição de órgão contemplado, tendo em vista o disposto no ato de criação da Rede Federal de Educação, no art. 2 da lei 11.892/2008.

“Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluri-curriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.”

2.4		Temos ainda em favor da utilização do RDC os bons resultados advindos da escolha desta modalidade em licitações anteriores, operadas por este Campus e por outros que temos conhecimento, são as características positivas: celeridade do processo com a redução do período de publicação para 15 dias, inversão das fases em relação as modalidades da Lei 8.666/93 ( primeiro com a abertura da proposta e depois com a habilitação), ampliação da concorrência pelo meio eletrônico, aumento da transparência, diminuição de gastos na realização da sessão, etc.; todos são elementos presentes no RDC e ausentes nas demais modalidades de contratação previstas na lei 8.666/93, razão pela qual nos parece atender melhor o interesse público a escolha do RDC em detrimento das demais modalidades previstas na lei geral de licitação.

2.5		Desta forma, conforme expressado acima, apresenta-se o RDC como a modalidade adequada ao atendimento do objeto.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO E OUTROS PARÂMETROS DO RDC

3.1		A execução do objeto se dará pela EXECUÇÃO INDIRETA sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com fundamento no inciso II, art. 8º da lei 12.462/2011.

3.2		A forma de execução da licitação deverá ser ELETRÔNICA, com o intuito de aumentar a concorrência e consequentemente obter o melhor resultado para a Administração, tendo como fundamento o art. 13 da lei 12.462/2011.

3.3		O modo de disputa será ABERTO, ou seja, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos e sucessivos, até o tempo de encerramento da fase de competição, tendo como fundamento o inciso I, art. 17 da lei 12.462/2011.

3.4		O critério de julgamento será MENOR PREÇO GLOBAL, ou seja, observado os itens e quantitativos estimados pela Administração, será vencedora a proposta que apresentar menor dispêndio ao erário, com fundamento no art. 26 do decreto 7.581/2011, alterado pelo decreto 8.251/2014 e no inciso I, art. 18 da lei 12.462/2011.

3.5		O orçamento estimativo será PÚBLICO e seguirá as especificações dos serviços e itens constantes na planilha da Administração, e será revelado nos termos do § 1º do Art. 6º da Lei 12.562/2011.

4. DA VISTORIA

4.1 As licitantes interessadas na licitação poderão agendar uma visita “in loco”, por um profissional técnico (engenheiro ou arquiteto), devidamente credenciado, o qual inspecionará o local das obras e cercanias, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta. Todos os custos associados à visita e inspeção serão de inteira responsabilidade da licitante.

4.2 A vistoria técnica deverá ser agendada com os servidores responsáveis pela Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transportes (CAT) do Ifes – Campus Linhares, por meio do telefone (27) 3264-5732 ou pelo e-mail csat.li@ifes.edu.br, ou ainda clc.li@ifes.edu.br, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário desejado da visita.

4.3 As visitas deverão ser realizadas até o dia útil anterior daquele previsto para abertura do certame, fixada neste edital. Não haverá vistoria no dia da licitação.

4.4 A vistoria deverá ser acompanhada por no mínimo um servidor do IFES, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 15:00 horas.

4.5 Cada representante designado para a vistoria poderá representar apenas uma empresa.

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1		O prazo de execução da obra de reforma será de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura da ORDEM DE SERVIÇO e o Contrato terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias a partir do mesmo marco.

6. DA PROPOSTA

6.1		As formalidades da apresentação da proposta serão definidas no Edital RDC 01/2019.

7. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

7.1		Além dos demais documentos de habilitação, serão exigidos dos licitantes para comprovação de habilitação técnica:

a)	REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO pela execução da obra, em qualquer uma das regiões ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), válida na abertura do certame.

7.2	No caso da empresa licitante não ser registrada ou inscrita no CREA do Estado do Espírito Santo, deverá providenciar os respectivos vistos deste órgão regional, caso se consagre vencedora do certame. As empresas inscritas no CAU estão dispensadas do visto no CREA/ES.

b)	COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL, apresentando Atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão e/ ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as respectivas quantidades mínimas:

a) Execução de pintura de quadra poliesportiva, compatível com objeto licitado com área mínima de 500 m2;

b) Execução de pintura em paredes, compatível com objeto licitado com área mínima de 600 m2;

c) Execução de estrutura em concreto armado, compatível com objeto licitado com volume mínimo de 12 m3;

A empresa proponente deverá apresentar atestados para serviços compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitação. Admitindo-se o somatório de atestados, acompanhados de suas respectivas certidões, para efeitos de comprovação deste desempenho.

7.3		Para a COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL,  a licitante deverá comprovar que o(s) responsável(is) técnico(s) de nível superior pertence(m) ao seu quadro permanente de pessoal. A referida comprovação deverá ser feita com a apresentação de quaisquer documentações descritas a seguir: - no caso de empregados registrados: a) das anotações da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; b) da respectiva Ficha de Registro de empregados, ou c) do livro correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho; - no caso de profissional não registrado: apresentar a declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada da anuência deste; - no caso de sócios: deverá apresentar Contrato Social e a sua última alteração, e no caso de profissional autônomo: contrato de prestação de serviços, desde que o profissional preencha os requisitos, e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

A contratada só poderá substituir os profissionais integrantes da equipe técnica apresentada, durante a execução dos serviços, por profissional de mesma qualificação técnica, com mesmas condições de disponibilidade, e com a apresentação de justificativa. A substituição de qualquer profissional componente da equipe técnica somente se dará após a aprovação da Contratante.

7.4		Para a COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, mediante a comprovação por parte da licitante, de possuir na data de abertura das propostas, em seu corpo técnico, profissional(is) de nível superior com formação em engenharia e/ou arquitetura, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA e CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), e executados para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta; federal ou estadual; municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, exceto a própria licitante (CNPJ diferente), os serviços relativos a:

a) Execução de pintura de quadra poliesportiva, compatível com objeto licitado;

b) Execução de pintura em paredes, compatível com objeto licitado;

c) Execução de estrutura em concreto armado, compatível com objeto licitado;

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Conforme Art. 10º do decreto 7.581/2011 e Acórdão nº 3.144/2011 TCU – Plenário, será admitida a subcontratação, mediante prévia e expressa autorização do Ifes Campus Linhares;

8.2. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, sendo permitida apenas os                seguintes serviços, mediante prévia e expressa autorização do IFES, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais:

a) Instalação de prevenção e combate a incêndio (3,65% do VALOR GLOBAL ESTIMADO).

b) Instalação Lógica (20,02% do VALOR GLOBAL ESTIMADO).

c) Instalação de SPDA (0,96% do VALOR GLOBAL ESTIMADO)

d) Impermeabilização (0,73% do VALOR GLOBAL ESTIMADO)

8.3 O contratado deverá, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação da empresa indicada para subcontratação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à	execução da parcela da obra ou serviço subcontratado, nos termos previstos neste Edital;

8.4 No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta                                                                      somente abrangerá os serviços citados no item 8.2, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios o principal serviço de que trata este edital, assumindo também a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços subcontratados.

- 8.5 A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade do contratado perante o IFES quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1		Como requisito essencial à assinatura do contrato, a licitante vencedora prestará Garantia de Execução Contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para garantir integralmente todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros, multas e obrigações trabalhistas que venham a ser aplicadas, conforme disposto no art. 56, § 1º, da Lei nº8.666/93, dentre as seguintes modalidades:

a) seguro-garantia;

b) fiança bancária;

c) caução em dinheiro ou título da dívida pública.

9.2	Observar-se-á outras disposições no Edital.

10. DO ORÇAMENTO ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1		As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão à conta dos recursos oriundos do orçamento do IFES consignados no Programa Orçamentário 108914, Elemento de Despesa 449051, Fonte 8100, PI: F20RGP41LIP, empenho global ou a que vier a lhe substituir.

10.2		O preço global de referência previsto para a execução do(s) serviço(s) de que trata o objeto, foi estimado em R$703.185,57, sendo composto de forma analítica, conforme consta no processo 23155.000581/2015-14, às fls. 152-154.

10.3		Os custos das planilhas orçamentárias tem origem no SINAPI conforme declarado pela área técnica (fl. 392).

10.4		A composição do BDI (bonificação ou benefício e despesas indiretas) estão estabelecidas de formas diferenciadas para obras e serviços de engenharia no total de 22,47% e entrega de equipamentos, em 11,32%. As composições detalhadas encontram-se apresentadas às folhas 162 e 163.

10.5		A composição dos serviços foram realizados de forma NÃO DESONERADA, entretanto será permitido a licitante apresentar proposta DESONERADA, todavia uma vez feita a opção, esta será irretratável durante toda a vigência do contrato.

11. DO REAJUSTE

11.1	Não será concedido reajuste, tendo em vista o prazo de execução inferior a 12 meses, todavia ocorrendo dilatação do prazo de execução por culpa exclusiva da Administração, poderá ser concedido reajuste com base no INCC (Índice Nacional da Construção Civil) acumulado dos últimos 12 (doze) meses a contar da data de início da execução do objeto.

12. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

12.1	Na execução do contrato resultante desse processo licitatório, a contratada devera respeitar, especialmente, as normas relativas a:

a)	disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

b)	utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; e,

c)	acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (NBR 9050).

12.2	Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a contratada devera providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a)	resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b)	resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

c)	resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

d)	resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

12.3	Em nenhuma hipótese a contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1	A CONTRATADA se compromete a dar plena e fiel execução ao presente contrato, respeitando todas as condições estabelecidas, conforme o Edital 01/2019 RDC, Projeto Básico e seus anexos, bem como:

13.1.1	Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, as obras e os serviços sejam entregues inteiramente concluídos e acabados, em perfeitas condições de uso e funcionamento;

13.1.2	Elaborar e entregar o projeto de “as built”, em forma digital e impresso (se assim for requisitado pela contratante), registrando todas as alterações realizadas no projeto original, fazendo as correções necessárias após a avaliação da fiscalização.

13.1.3	Observar, na execução das obras e dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e também a Legislação Ambiental;

13.1.4	Providenciar, a suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento das obras e serviços, a ART/RRT de execução da obra/serviço, a inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO, o “Alvará de Construção”, bem como o fornecimento de placas exigidas pelos órgãos competentes, pela CONTRATANTE.

13.1.5	A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) deverá ser referente à execução da obra deverá ser assinada pelo(s) profissional(is) devidamente habilitado(s), pertencente(s) ao quadro de funcionários da empresa, o qual foi indicado para ser o Responsável Técnico da obra na fase de habilitação da licitação;

13.1.6	Providenciar junto à Prefeitura Municipal o – “HABITE-SE” – providenciando toda a documentação necessária para tanto.

13.1.7	Solicitar à fiscalização, por escrito, autorização para eventual alteração do responsável técnico e, na sua ocorrência, enviar juntamente da comunicação a comprovação do registro do mesmo junto ao conselho competente, acompanhado dos atestados de capacidade técnica, CATs, e demais documentos referentes a qualificação técnica da proponente e responsável técnico.

13.1.8	Apresentar a CND do INSS referente a CNO da obra, como condição para pagamento da última parcela;

13.1.9	Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à instalação e manutenção do canteiro de obras;

13.1.10	Fornecer e utilizar na execução das obras e dos serviços, equipamentos e mão de obras adequadas e materiais novos e de primeira qualidade;

13.1.11	Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados, bem como acompanhamento tecnológico da obra, sempre que exigidos pela fiscalização, sem custo adicional para o IFES.

13.1.12	Apresentar o quadro de funcionários que estará envolvido diretamente na execução da obra, manter atualizado e comunicar por escrito à fiscalização sempre que houver qualquer alteração.

13.1.13	Fornecer ao IFES os meios de localização dos responsáveis pela empresa não só em dias e horários úteis, mas também em finais de semana e feriados.

13.1.14	Deverá ser mantida na portaria ou em local de fácil acesso próximo à entrada da obra, Livro ou Cartão Ponto, onde todos os funcionários da CONTRATADA ou de empresas diversas prestadoras de serviços que executarão serviços na obra deverão anotar seu nome, em letra legível e indicar o horário de entrada e saída da obra. Este documento deverá ser entregue à fiscalização juntamente das medições mensais;

13.1.15	Realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, mensalmente, cópias das guias de recolhimento de INSS e FGTS, correspondente a competência anterior à prestação do serviço, dos empregados e do empregador; a GEFIP da competência anterior à prestação do serviço que será composta por: Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social; Comprovante de Declaração à Previdência; Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE; Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC (no caso de cessão de mão de obra); Relação de Tomadores/Obras – RET (no caso de cessão de mão de obra). Deve ser enviado também comprovante de controle do ponto e os contracheques acompanhados dos comprovantes de depósitos dos salários dos funcionários que trabalharão nessa obra.

13.1.16	Abrir e manter um “Diário de Obras” para o registro das comunicações e das ocorrências entre a CONTRATADA e o IFES, onde serão anotadas, inclusive, as falhas detectadas e as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério da Fiscalização, exijam medidas corretivas pelas partes, além das ocorrências diárias no desenvolvimento dos trabalhos e demais informações técnicas.

13.1.17	Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de acidente que vitime um ou mais dos empregados alocados na execução dos serviços contratados, assim como pela indenização que porventura daí originar e por tudo o mais quanto às exigências das leis sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços. A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados ao IFES e a terceiros.

13.1.18	Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;

13.1.19	Responsabilizar-se pela observância das Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato;

13.2	Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequências de: sua negligência, imperícia ou omissão; ato ilícito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratados para a execução da obra em qualquer de suas etapas; acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros na obra ou em decorrência dela;

13.3	Compromete-se a contratada a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra, ficando ainda, responsável, na vigência do contrato, pela guarda e vigilância da área do terreno onde se situa o objeto contratual, e ainda:

13.3.1	Responsabilizar-se pela conservação dos serviços executados, inclusive no caso de erosão, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Recebimento Definitivo ou até a sua liberação deste encargo pelo IFES.

13.3.2	Executar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, bem como manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental.

13.3.3	Fornecer todos os materiais indispensáveis à boa execução dos serviços contratados, de acordo com as especificações técnicas e projetos executivos, assumindo inclusive as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, devendo os materiais empregados serem de primeira qualidade e especificados nos projetos;

13.3.4	Executar a obra, incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrões estabelecidos em projeto, e contratar por sua conta e risco, toda mão de obra, inclusive especializada, necessária à execução da obra;

13.3.5	Responsabilizar-se pela complementação de materiais e serviços insuficientemente aferidos na proposta apresentada na licitação;

13.3.6	Remover os entulhos dando correto destino aos mesmos de acordo com a legislação vigente, bem como remover as instalações provisórias da obra, ao seu término.

13.3.7	Dar integral cumprimento ao Projeto Básico e/ou executivo, Cronograma Físico- Financeiro, bem como sua proposta e o edital, os quais passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição;

13.3.8	Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

13.3.9	Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante crachás;

13.3.10	Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

13.3.11	Responsabilizar-se: por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais onde serão executados os serviços; por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo da Obra” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva da obra; pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que, não aceitos pela fiscalização, devam ser refeitos; pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário; pela correção dos defeitos notificados pela CONTRATANTE ou pela Fiscalização;

13.3.12	Manter no canteiro de obras pela CONTRATADA cópias dos projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, bem como memoriais descritivos, especificações técnicas e demais documentos pertinente, os quais deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização;

13.3.13	Refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

13.3.14	Substituir o material incorporado às obras, sem ônus para a CONTRATANTE, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários;

13.3.15	Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.3.16	Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros, autorizados pela CONTRATANTE;

13.3.17	Manter na direção da obra, profissional legalmente habilitado pelo CREA ou CAU, que será(ão) seu(s) preposto(s);

13.3.18	Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados, à contratada ou a terceiros.

13.3.19	Reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços, não consistindo tal fato em justificativa para atraso na execução da obra;

13.3.20	Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução da obra, correndo por sua conta e risco toda a responsabilidade, não tendo o IFES nenhum vínculo empregatício com o referido pessoal;

13.3.21	Manter quadro de pessoal suficiente para a construção da obra, conforme previsão contratual, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados e reforçar a sua equipe de técnicos na obra, em se constatando a sua insuficiência, para permitir a execução da obra dentro do prazo previsto;

13.3.22	Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de marcas e patentes e pela integridade das instalações e equipamentos, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de atos de terceiro, caso fortuito ou força maior;

13.3.23	Retirar da obra, imediatamente após notificação qualquer empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da Fiscalização, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

13.3.24	Aprovar previamente junto ao Fiscal do contrato, quaisquer alterações / modificações que forem necessárias nos projetos durante a execução da obra. Nos casos omissos ou divergentes sobre especificações, desenhos e demais documentos, prevalecerá a interpretação do fiscal.

13.3.25	Não transferir qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, seja fabricantes, técnicos ou subempreiteiros.

13.3.26	Responsabilizar-se civil e administrativamente por quaisquer danos causados nas instalações, mobiliários, equipamentos e demais utensílios do IFES, e pelo extravio de quaisquer documentos ou objetos, quando comprovados dolo ou culpa de seus empregados ou prepostos, devendo proceder imediatamente aos reparos necessários ou ao pagamento da indenização correspondente, sob pena de dedução do seu importe por ocasião do pagamento da nota fiscal, ou nota fiscal/fatura, referente ao objeto deste contrato.

13.3.27	Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do IFES, sob pena de rescisão contratual.

13.3.28	Garantir o serviço executado pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo;

13.3.29	Realizar manutenção dos serviços, que compreenderá a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem ou substituição de material defeituoso, sem qualquer ônus para o IFES durante o período da garantia, mediante solicitação escrita.

13.3.30	Encaminhar mensalmente à fiscalização, planilha contendo os serviços executados, indicando preços por serviço e o preço total para medição, observando os preços unitários contratados, juntamente das cópias de todas as partes que procedem as anotações no “Diário de Obras”, abrangendo o período relatado.

13.3.31	Não subcontratar outra empresa para a execução da totalidade do objeto deste edital.

13.3.32	Apresentar a ART/RRT de execução da obra/serviço, antes do início da obra.

13.3.33	A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a)	O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b)	Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002,   a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

c)	resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

d)	resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

e)	resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

f)	resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

13.3.34	Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

13.3.35	Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

13.3.36	A Contratada responsabilizar-se-á perante os órgãos e representantes do poder público e terceiros por eventuais danos causados ao meio ambiente por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

13.3.37	A Contratada obriga-se a fornecer todas as informações e instruções julgadas necessárias, bem como encaminhar documentos solicitados pela Contratante no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

13.3.38	A Contratada concederá livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os fiscais e gestores do órgão contratante e dos órgãos de Controle interno e externo.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1	Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

a)	Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;

b)	Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços;

c)	Fiscalizar a execução dos serviços através de um representante da CONTRATANTE, devidamente nomeado, com atribuições específicas, a quem compete também verificar se há o registro no Diário de Obras das ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, identificando as irregularidades e solicitando a regularização das mesmas, submetendo à Autoridade Competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

d)	Impedir que terceiros, sem autorização, executem o objeto desta licitação.

14. DO CONTRATO

14.1	A licitante declarada vencedora do RDC 01/2019, após adjudicação e homologação, será convocada a assinar contrato com a Administração de forma imediata, não atendendo a CONVOCAÇÃO perderá o DIREITO de assumir o contrato, podendo a administração buscar outros meios de atendimento da demanda, sem prejuízo das penalidades previstas pela não atendimento da convocação.

14.2	Após assinatura do contrato, será concedido prazo de até 10 (dez) dias para a mobilização e início da execução do objeto do contrato.

15.	A FISCALIZAÇÃO

15.1	O objeto desta licitação terá acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representantes da CONTRATANTE, devidamente nomeados, com atribuições específicas, a quem compete também verificar se há o registro no Diário de Obras das ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, identificando as irregularidades e solicitando a regularização das mesmas, submetendo à Autoridade Competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.

15.2	Fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

15.3	A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do contrato, se em desacordo com as especificações e as Cláusulas contratuais.

15.4	A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços.

15.5	Ao autor, autores ou coautores do projeto é assegurado o direito de acompanhar a execução das obras de recuperação de modo que, a seu término, possam ser emitidas declarações de que a mesma foi realizada de acordo com o projeto ou com as alterações aprovadas pelas partes interessadas.” (Art. 1º, Res. nº 221 – CONFEA).

16. DO PAGAMENTO

16.1	Para fins de pagamento, será realizada a cada período de 30 (trinta) dias, contados a partir do início da execução da obra, medições para aferir os valores correspondentes aos serviços executados e materiais utilizados, sendo que a CONTRATADA deverá encaminhar à Fiscalização, planilha contendo o detalhamento, indicando preços por serviço e o preço total para medição, observando os preços contratados.

16.2	Aprovada a medição, a empresa providenciará a emissão da nota fiscal.

16.3	É obrigatória a emissão da nota fiscal eletrônica para as emitidas nos modelos 1 e 1-A, para quaisquer que sejam as atividades, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

16.4	Anexo à nota fiscal, a contratada deverá enviar cópias das guias de recolhimento de INSS e FGTS, correspondente a competência anterior à prestação do serviço; a GEFIP da competência anterior à prestação do serviço  que  será composta por: Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social; Comprovante de Declaração à Previdência; Relação dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP – RE; Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC (no caso de cessão de mão de obra); Relação de Tomadores/Obras – RET (no caso de cessão de mão de obra). Além desses, deve ser enviado comprovante de controle do ponto e os contracheques acompanhados dos comprovantes de depósitos dos salários dos funcionários que trabalharão nessa obra. Tais documentos devem ser enviados também de empresas diversas prestadoras de serviços que executarem serviços na obra;

16.5	O pagamento será efetuado em parcelas mensais de acordo com o cronograma físico- financeiro.

16.6	O pagamento da primeira parcela do valor do Contrato ficará condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverão ser pagas pela CONTRATADA:

a)	registro da obra no INSS; e

b)	pagamento da ART/RRT do(s) responsável(is) técnico(s).

16.7	O pagamento da última parcela ficará condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes, cujas taxas, se houver, deverão ser pagas pela CONTRATADA:

a)	apresentação de Certidão Negativa  de  Débito  -  CND  da  obra,  emitida  pelo INSS, referente à matrícula da obra;

b)	carta habite-se, caso necessário;

c)	Termo de recebimento definitivo;

d)	Documentos relacionados no item 16.4 relativo à competência anterior e a do último mês da prestação de serviços.

e)	entrega do “as built”, devidamente assinado pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado responsável técnico das obras.

16.8	O prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura, discriminada, será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais.

16.9	Previamente à contratação e antes de cada pagamento será realizada consulta “on line” ao SICAF, nos termos do parágrafo 1º do art. 3º da IN 02/2010-SLTI/MPOG, visando apurar a regularidade da situação do fornecedor e também ao sítio www.tst.jus.br/certidao para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, até que o sistema SICAF esteja adaptado para disponibilizar a informação.

16.10	Caso seja constatada irregularidade da situação da contratada junto ao SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a contratada será notificada (por escrito) para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias corridos sob pena de rescisão do contrato. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação e a critério do IFES.

16.11	O representante da CONTRATANTE deverá conferir os serviços nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro e atestar o pagamento a ser feito à CONTRATADA, por meio de documento específico.

16.11.1 Os serviços de Administração local, item 1.2 da planilha orçamentaria, será remunerado/medido de forma proporcional ao avanço físico da obra, não sendo medido unidade mes para os profissionais

16.12	O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo representante da CONTRATANTE.

16.13	O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens ou a atividades incluídas no Cronograma Físico-Financeiro. Itens das obras para os quais nenhuma tarifa ou preço tenha sido cotado não serão pagos, considerando-se-lhes cobertos por outros preços e tarifas.

16.14	Caso o representante da CONTRATANTE não concorde com as parcelas de desembolso apresentadas poderá alterá-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.

16.15	A CONTRATADA poderá recorrer da decisão do representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16.16	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo IFES, entre a data que deveria ter ocorrido o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

#### EM = I x N x VP Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = (6/100)	I = 0,00016438 365		365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

16.17	A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em nota fiscal / fatura emitida posteriormente à ocorrência.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1	De acordo com o Art. 47 da Lei nº 12.462/2011, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, o licitante que:

a)	convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da mesma Lei;

b)	deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;

c)	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

d)	não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;

e)	fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

f)	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou

g)	der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

17.2	A aplicação do impedimento de licitar implicará ainda o descredenciamento do licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste artigo no SICAF.

17.3	A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos indicados na tabela 2 abaixo, verificando o nexo causal devido à ação ou à omissão do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna-se possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e neste contrato, conforme listado a seguir:

a)	advertência;

b)	multa;

c)	suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;

d)	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

17.4	Será aplicada sanção de advertência nas seguintes condições:

a)	atraso superior a 5 dias na execução do objeto, tendo como base o cronograma de execução físico-financeiro;

b)	descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital, seus anexos, e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis;

17.5	Será aplicada multa nas seguintes condições:

a)	de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecução parcial do objeto.

b)	de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contratado, nos casos de inexecução total do objeto.

17.6	Será considerada inexecução parcial do objeto quando:

a)	O CONTRATADO executar menos de 50% do previsto para cada etapa do cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

b)	houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão da obra;

17.7		Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para o início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

17.8		Além das multas previstas no item anterior, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas abaixo:

17.9		Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na tabela 2, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar apenas a sanção de advertência.

#### Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | R$ 150,00 |
| 2 | R$ 250,00 |
| 3 | R$ 350,00 |
| 4 | R$ 500,00 |
| 5 | R$ 2.500,00 |
| 6 | R$ 5.000,00 |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorrência. | 01 |
| 2 | Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. | 01 |
| 3 | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 |
| 4 | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. | 02 |
| 5 | Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários; por empregado e por ocorrência. | 03 |
| 6 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. | 03 |
| 7 | Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 |
| 8 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 03 |
| 9 | Utilizar as dependências do IFES para fins diversos do objeto do contrato; por ocorrência. | 04 |
| 10 | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência. | 04 |
| 11 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. | 06 |
| 12 | Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. | 06 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 13 | Apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo de até 10 dias após a emissão da Ordem de Serviço; por dia de atraso. | 01 |
| 14 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. | 01 |
| 15 | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por ocorrência. | 01 |
| 16 | Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 01 |
| 17 | Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. | 01 |

| 18 | Fornecer EPI aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. | 02 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 02 |
| 20 | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e por dia. | 02 |
| 21 | Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 |
| 22 | Indicar e manter, durante a execução do contrato, o engenheiro responsável técnico pela obra, nas quantidades previstas neste termo de referência; por dia. | 04 |
| 23 | Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tiquetes-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; por dia e por ocorrência. | 05 |

17.10	Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, serão aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

17.11	A apuração dos atrasos será feita mensalmente.

17.12	A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

17.13	O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará o CONTRATADO a sanções variáveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequência do(s) atraso(s).

#### Tabela 3

| GRAU | MULTA (sobre o valor previsto a ser executado no mês) | TIPO DE ATRASO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,10% | brando e eventual |
| 2 | 0,30% | mediano e eventual |
|  |  | brando e intermitente |

| 3 | 0,50% | grave e eventual |
| --- | --- | --- |
|  |  | brando e constante |
| 4 | 0,70% | mediano e intermitente |
| 5 | 0,90% | grave e intermitente mediano e constante |
| 6 | 1,10% | grave e constante |

17.14	Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na execução dos serviços no mês;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) na execução dos serviços no mês;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execução dos serviços no mês.

d) Quanto à frequência, o atraso será classificado como:

I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

II - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes;

III - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes.

17.15	A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medição em questão.

17.16	A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da constatação do atraso.

17.17 	No primeiro mês em que ocorrer atraso, poderá ser aplicada, a critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme o cronograma físico-financeiro.

17.18	Se o CONTRATADO apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação satisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.

17.19	A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos.

17.20	Poderá ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na conclusão da obra, até o limite de 60 (sessenta) dias.

17.21	Após esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderá será configurada a inexecução parcial do objeto.

17.22	O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

17.23	A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o IFES, de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial do objeto.

17.24	Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando o CONTRATADO:

a)	Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b)	Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c)	Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o IFES, em virtude de atos ilícitos praticados;

d)	Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do contrato, sem consentimento prévio do IFES;

e)	Cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da IFES após a assinatura do contrato;

f)	Apresentar a IFES qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação

g)	Incorrer em inexecução total do objeto.

17.25	As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a IFES e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente à de multa.

17.26	O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

17.27	Se o valor a ser pago ao CONTRATADO não for suficiente para cobrir o valor da multa,

a diferença será descontada da garantia contratual.

17.28	Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

17.29	Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

17.30	Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias úteis, contado da solicitação do CONTRATANTE.

17.31	Pelo descumprimento de obrigações contratuais (execução insatisfatória dos serviços, atrasos, omissões, falhas, dentre outros), será aplicada à contratada a penalidade, onde, havendo reincidência, será aplicada multa diária de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, computando-se os dias a partir da intimação para cumprimento da obrigação, incluindo este, até o dia de seu efetivo cumprimento.

17.32	O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido de acordo com instruções fornecidas pela contratante. Caso a empresa deixe de efetuar o recolhimento, o valor da multa será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será cobrado administrativamente da garantia prestada e/ou judicialmente.

17.33	Fica garantida a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.

17.34	As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovadas perante a CONTRATADA.

17.35	As penalidades serão registradas no SICAF.

18. DA CONCLUSÃO

18.1	O presente instrumento de construção do projeto básico, possui de forma satisfatória e resumidamente:

I - desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

II - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade

de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;

III - identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

IV - informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra;

V - subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários para o caso;

VI - orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.